OFFERTSVAR
# INLEDNING
Tack för er offertförfrågan! Nedan finner ni EtherSkies AB:s svar på er förfrågan, inklusive tidsplan och pris.
Vi träffas gärna och förklarar upplägget personligen samt besvarar eventuella frågor ni har.
## ETHERSKIES – VILKA ÄR VI
EtherSkies AB är ett bleeding-edge techbolag som leder innovationen inom allt som har med väderdata att göra. Kärnteamet består av fyra högt utbildade och mycket kompetenta utvecklare med lång erfarenhet i branschen.
# SAMMANFATTNING – DET HÄR GÖR VI FÖR ER
Vi förstår att WeatherTech Solutions AB behöver utveckla en klient–server-lösning för väderdata med fokus på prestanda, säkerhet och skalbarhet. Nedan presenteras behoven som MUST-HAVE och NICE-TO-HAVE. Primärt fokus är att utveckla era måsten och därefter övriga behov. Därför använder vi en dynamisk prissättning med nivåer.

MUST-HAVE
- Servern ska implementeras i C och kunna hantera flera samtidiga anslutningar, kommunicera med flera externa vädertjänster och svara i JSON-format via TCP och HTTP GET/POST.
- Servern ska cacha svar för att minska kostnader.

Klienten ska utvecklas i både C och C++ och kunna hämta, presentera och cacha väderdata på ett tydligt sätt.

Klienterna ska kunna visa data i terminalen och stödja lokal caching för att minimera externa anrop, samtidigt som funktionalitet och användbarhet prioriteras.

NICE-TO-HAVE
- C-klienten ska utformas med framtida portabilitet till ESP32 i åtanke, vilket kräver resurssnål kod och kompatibelt designval.
- Modulärdesign för framtida utbyggnader och nya endpoints

Alla projekt dokumenteras och testas enligt branchstandard (POSIX & C99 för maximal kompatibilitet), EtherSkies AB arbetar alltid efter SCRUM, där ni som beställare alltid är en del av av processen.

## TEKNISKT FÖRSLAG – SÅ HÄR BYGGER VI DET
Projektet byggs som en klient–server-arkitektur där servern implementeras i C och klienterna i både C och C++.

Servern utformas som en TCP-baserad REST-server som hanterar flera anslutningar samtidigt, ansluter till flera externa väder-API:er och returnerar data i JSON-format.

För att minska externa anrop så IP inte blir bannad implementeras caching av väderdata på servern.

Servern struktureras modulärt med separata komponenter för nätverkskommunikation, API-hantering, datacaching och logging, vilket underlättar framtida utbyggnader och integration av nya endpoints (beroende på dynamisk prismodell).

Klienterna utvecklas med gemensamma funktioner:
- Ansluter till servern,
- Hämtar väderdata,
- Redovisar till användaren
- Implementerar lokal caching i filsystemet.

C-klienten designas med portabilitet mot ESP32 i åtanke, vilket innebär resurssnål kod och tydliga abstraktioner för nätverks- och presentationslager, därför använder vi C99 standard (beroende på dynamisk prismodell).

C++-klienten utvecklas parallellt med samma funktionalitet men kan ha mer avancerade datahanteringsfunktioner och utökad modulstruktur för framtida utveckling (beroende på dynamisk prismodell).

Projektet följer Scrum-modellen med iterativ utveckling, sprintar och regelbundna avstämningar med kunden. Systemet dokumenteras noggrant med för att underlätta framtida utveckling. Kodbasen struktureras för enkel underhållbarhet, skalbarhet och säkerhets utvecklare.
## TIDSPLAN – VÄGEN TILL FÄRDIG PRODUKT
Viktiga milstolpar inklusive tid för slutdatum
- Vecka 43 – uppstart av projektet
- Vecka 44 – första fungerande prototyp
- Vecka 45 till 50 – check-in med kund
- Vecka 51 till 52 – system- och acceptanstester
- Vecka 01 – slutreverans
Slutdatum för projektet planeras till 2025-12-30, då skall prodoukt inkl. dokumentation ha levererats till WeatherTech Solutions AB.
## RESURSER – MEET THE TEAM
EtherSkies AB arbetar agilt och kan vid behov skjuta till fler resurser, beroende på behov i projektet, utöver dem som presenteras nedan:

- Fredrik Cewers – C/C++ UTVECKLARE
- Ruslan Bilonozhko – C/C++ UTVECKLARE
- Tim Ackevald – C/C++ UTVECKLARE
- Mikael Alfaro – C/C++ UTVECKLARE
- Mohammed Abdukader – TESTARE
# PRIS – KOSTNADSFÖRSLAG FÖR PROJEKT
EtherSkies AB arbetar efter en kostnadseffektiv modell där fastpris är utgångsläget, detta för att inte generera oväntande kostnader för kunder om projekt felestimerats från våran sida.

- MUST-HAVE: 250 000 SEK ex. moms
- MUST-HAVE + NICE-TO-HAVE: 350 000 SEK ex. moms
## MERVÄRDE – MED OSS BLIR NI NÖJDA
- 365/24/7 – Exklusiv lifetime support
- Lifetime Software Updates
- Exklusivt nätverk och events med koppling till den senaste utvecklingen inom väderdata